# 合同编号：

路内停车运营合作合同（参考模板）

甲方：西安曲江智慧停车有限公司

乙方：

路内停车运营合作合同

## 甲方：西安曲江智慧停车有限公司

## 乙方：

## 根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规之规定，甲、乙双方经友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，就路内停车运营合作事宜达成一致，订立本合同。

- 合作方式

## 为提升路内停车泊位运营效率，甲方与乙方达成合作，由乙方为甲方运营的路内停车泊位提供智能翻板设备及安装维护等服务，收益分成期内实际停车收费率超出收费率基准点时，甲方就超出部分向乙方支付运营提升服务费，直至服务费金额达到设备总价款，乙方将全部设备及配套设施无偿移交甲方。

- 合作内容

- 产品详情：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价（元/套） | 前3年维护费（元/套/年） | 后5年维护费（元/套/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能翻板 |  |  | 套 |  |  |  |

- 本合同暂定合作数量       套，设备总价款

## 元（含税价），大写金额           。本合同总额度       元（含税价），大写金额           。甲、乙双方将根据设备实际安装进度分批开展经营核算及收益分成，直至设备总价款全部分配完毕，即累计支付的运营提升服务费金额等于设备总价款金额。

- 合作期限

- 试用期

## 本合同生效后，乙方须于20个工作日内将智能翻板设备与甲方运营的曲江新区智慧静态交通管理云平台（下称“停车管理平台”）完成对接，并在甲方指定的路内停车站点进行设备试用安装。试用期限为1个月，试用结束后，甲方向乙方出具《试用期设备验收确认单》（详见附件一），如通过验收则启动正式合作；如未通过验收，则甲方有权要求终止本合同，并扣除乙方50%的履约保证金，并由乙方负责将已安装设备拆除并完成场地恢复，且甲方无需向乙方承担任何费用。

- 合作期限

- 本次合作期限暂定为8年，自本合同生效之日起计算，具体期限将在合同总额度范围内，根据安装验收进度及收益分成结束后设备维护服务情况确定。

- 乙方完成设备安装且通过甲方验收后，开始进入该批次设备前3年维护期，对应路内停车站点产生超出收费率基准点的额外收益时开始进行分配，分配期间甲方有权提前结清剩余设备款项（即设备总计款扣减甲方已累计向乙方支付的运营提升服务费后的余额）并结束分配期。

- 前3年设备维护期结束后，甲方有权选择提前中止合作，并自行选择其他供应商提供后续年度的设备维护服务，需提前10个工作日通过书面函件告知乙方。

- 产品要求和参数

- 设备对接基本要求

- 设备支持API或SDK方式对接停车管理平台：确保智能翻板能够与停车管理平台实现数据交互。所有接口需支持HTTPS协议，采用SSL/TLS或其他行业认可的安全加密协议进行通信，保障敏感信息传输过程中的安全性。

- 设备支持支付跳转功能：设备支持通过扫描二维码的方式引导车主跳转至“曲江停车”小程序完成支付操作，支付完成后，停车管理平台下发降板指令，实现降板放行。

- 设备具有稳定的网络通信能力：设备必须具备稳定的网络通信功能（因运营商系统维护导致的中断除外），支持4G或5G网络连接。在无网络覆盖的情况下，应能够存储关键数据（如车辆入场、离场记录等）并在恢复网络后自动补传。数据传输过程中需确保实时性和可靠性。

- 数据交互基本功能

- 设备数据接口规范：智能翻板与停车管理平台之间的数据交互应包含但不限于以下内容：

- 设备下发指令：降板、升板；

- 设备上报状态信息：心跳包（设备在线状态）、车辆入位/离位检测等停车时间及设备电压、信号强度等；

- 设备告警事件上报：如设备故障、网络异常、非法操作尝试等。

- 设备数据传输机制：设备数据传输需采用实时通信协议，确保每条指令和信息的及时响应。对于未成功推送的数据（例如因网络中断导致），乙方需提供重传机制，并保证停车管理平台订单的完整性。乙方应确保所有交互数据均需包含时间戳、设备唯一标识符等必要字段，以确保数据的真实性和可追溯性。乙方应保存不少于3个月的相关推送日志。

- 设备功能基本要求

- 基础功能：

- 板体明显位置及停车标线上需设置缴费二维码，一位一码；

- 升板、降板与停车管理平台设定收费规则实现联动，能检测车辆占位，超过免费时长自动升板，缴费后自动降板；

- 设备需实现欠费追缴功能；

- 设备需实现远程操控，可通过停车管理平台、设备巡查端远程对设备进行紧急升、降挡板，并在设备明显位置设置紧急电话；

- 设备需实现远程监控，可远程监控设备的工作状态、电池电压、信号状况、无线网络情况等基础数据；

- 设备需具有自适应底盘能力，当设备挡板升起时，根据车辆底盘高度，自动判断升起位置，接触底盘后自动回降，使挡板距离车辆底盘留有安全间隙，确保不损坏车辆底盘，且能有效防止车辆恶意越过挡板逃费驶离。

- 警示功能

- 设备需具有语音警示功能，语音警示的播报内容、开启时间、音量大小可以配置调整；

- 设备需在明显位置装有警示装置，包括但不限于反光条、警示灯等设施。

- 设备参数基本要求

- 设备安装方式：地埋式；

- 设备尺寸范围：长1000mm～1500mm、宽300mm～500mm、高100mm～200mm；

- 设备通讯方式：4G/5G、蓝牙；

- 设备供电方式：太阳能板供电，市电备用；

- 设备电池类型及电池容量：磷酸铁锂电池，电池容量不低于15AH/12V；铅酸电池，电池容量不低于9AH/12V；

- 设备高精度计时：设备需实现零误差高精度计时；

- 设备检测测量方式：包括但不限于红外感应、超声波、地感线圈等单模或多模检测方式；

- 设备挡板升降速度：≤10s；

- 设备挡板升起高度：无阻碍情况下挡板升起高度不低于200mm；

- 设备挡板材质：挡板边缘与车辆接触面的材料必须为橡胶类或塑料类的软性材质，保证挡板升起后不对车辆造成损伤；

- 设备车辆检测准确率：≥99%；

- 设备工作温度：设备能在-30℃-85℃的气温条件下正常工作，在雨、雪、高低温等各类天气下正常工作；

- 设备防水等级：符合IP68防护标准；

- 设备承载压力：挡板下降状态承载重量不低于8吨。挡板升起状态承载重量不低于3吨；

- 设备工作年限：设备平均寿命≥8年。

- 技术支持及技术维护

- 技术对接支持：乙方需安排专业技术人员负责与甲方的技术团队进行对接，并在20个工作日内完成接口调试和系统联调工作。在对接过程中，如发现设备或平台的兼容性问题，乙方应迅速响应并提供解决方案。

- 接口维护服务：乙方需对提供的API/SDK接口进行持续优化和维护，确保其与停车管理平台的版本更新保持同步。对于因接口问题导致的数据传输异常或系统故障，乙方应承担相应的修复责任。

- 培训和文档支持：乙方向甲方提供详细的开发文档和技术手册，包括但不限于API接口说明、SDK安装配置指南、设备参数设置等。根据需要，乙方可为甲方的技术人员提供现场或远程的培训服务，确保其能够熟练使用和管理相关接口。

- 数据安全：所有传输的数据均需加密处理，并严格遵守国家及行业的网络安全规范。未经甲方书面许可，乙方不得将任何数据用于合同约定之外的用途。

- 其他要求

- 合作期间，乙方应当提供视频监控设备，并保证监控设备能实现安装站点全覆盖；

- 合作期间，乙方需承担设备产品责任险和公众责任保险费用；

- 合作期限内，乙方必须保障有稳定且有一定规模的专业维护团队，设置项目经理1名，软硬件技术人员1名提供服务支持，做好技术保障。同时，乙方必须做到一般故障2小时内予以排除，特殊故障须在8小时内予以排除；

- 合作期限内，乙方需提供专业客服团队，负责24小时客服答疑及现场问题远程处理；

- 安装地点：在甲方指定位置进行安装。

- 供货及安装期：

- 甲方向乙方按批次发出设备入场通知，通知内容包括设备供货数量、设备安装站点等，乙方在接到入场通知之日起，7天内完成设备到货，14天内完成设备安装及系统调试工作，保证软硬件设备及系统达到正常运行状态。

- 费用结算及付款方式

- 收益分成模式

- 本次合作采用收益分成模式。双方约定以开展智能翻板合作的路内停车泊位平均收费率达到65%作为收费率基准点，对超出收费率基准点对应的停车费实收金额以支付运营提升服务费的方式向乙方进行分成，运营提升服务费金额=当期停车费实收金额-当期停车费应收金额*65%。

- 收益分成启动条件为：乙方完成设备安装调试，经甲方验收合格无误，双方签署《设备验收确认单》（详见附件二）且对应路内停车站点产生超出收费率基准点的额外收益时开始进行分配计算并启动收益分成。

- 收益分配周期：甲方累计向乙方支付的收益分成总额即运营提升服务费金额，达到乙方提供的设备总价款为止，期间甲方有权选择提前支付乙方剩余设备款项，提前结束收益分成。

- 设备分批次安装验收的，可分批次进行收益分成核算和费用支付。

- 收益结算流程

收益分成启动后，甲、乙双方按照季度进行结算。乙方根据停车管理平台数据制作《季度结算单》（详见附件三），经甲方核对确认后，乙方需开具正规等额的增值税专用发票，甲方收到发票后于15日之内向乙方支付该期运营提升服务费。

- 维护费支付

乙方提供的智能翻板设备于设备完成验收后开始计算维护服务期限，乙方需开具正规等额的增值税专用发票，甲方于收到发票且收益分成启动后30个工作日内支付该批次设备的首批维护费用，后续按年支付。前3年维护费单价为     元/套/年，后5年维护费单价为     元/套/年。

- 付款方式

甲方根据本合同应向乙方支付的所有费用，均以银行转账的方式支付至乙方以下指定收款账户：

公司名称：

开户行：

账号：

在甲方向乙方付款前，乙方向甲方开具正规等额的增值税专用发票。双方确认价款已包含相应的税款，不受国家财税政策变化的影响。甲方开票信息如下：

公司名称：西安曲江智慧停车有限公司

纳税人识别号：91610133MABOPDWG3Y

营业地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路3369号曲江创意谷文化产业园A座11层1103室

电话：029-81202088

开户行：中国银行西安曲江旺座支行

银行账号：102891968143

- 质保金

本合同签订后，乙方须于5日内向甲方支付人民币50,000元（大写：伍万元整）作为履约保证金，保证金不计利息。期间乙方未发生违约行为，待合同终止后，乙方凭收据原件申请退还。

- 合作期要求

- 为保证设备故障处理时效性，乙方需向甲方提供一定数量的主要配件备品，主要配件包括智能翻板专用电池、控制器、检测控制板等，来保证系统的正常运行。提供配件备品数量不少于供货数量的10%。

- 乙方须指定专人作为本项目的项目经理及软硬件技术人员，如相关人员或联系方式变化，须第一时间以邮件、短信等方式正式通知甲方（24小时内），未及时通知甲方，导致甲方业务开展受影响的，甲方有权扣除合同约定履约保证金总额的10%作为违约金。

- 接到甲方的维修电话，乙方专业技术人员应在2小时内予以现场响应，24小时内完成维修，如果24小时内无法完成修复，则提供同等产品用于设备更换，并承担相应责任及经济损失。

- 除测试、试用期等特殊情况外，乙方应按合同约定的设备型号、技术要求等向甲方提供未经使用的全新产品。

- 乙方提供的货物在合作期内因本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修或进行更换，由乙方承担非人为损坏更换设备所发生的全部费用。

- 乙方提供的智能翻板需与甲方停车管理平台进行对接并保持平稳运行，如后期无法正常与甲方停车管理平台进行对接直接造成设备无法正常使用的，甲方将扣除乙方设备总价款的10%作为违约金，并由乙方承担相应责任及经济损失，且甲方有权拒绝支付剩余设备款项。

- 收益分成结束要求

- 甲方累计向乙方支付的运营提升服务费金额等于设备总价款后，收益分成结束，乙方须将本合同约定的全部智能翻板设备及相关配套设施无偿移交甲方继续使用。

- 甲方权利和义务

- 甲方需履行合同中约定的付款、结算义务。如甲方无故拖延支付费用，乙方有权停止提供管理系统服务及维保服务。

- 甲方需为乙方施工提供必要的协助工作，包括协助车辆挪移、市政施工手续办理、现场施工指导等。

- 甲方应按规定使用和妥善管理设备，并按照约定报修渠道向乙方报修故障。

- 甲方有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对乙方的产品、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

- 甲方认为必要时，有权以书面形式发出暂停施工通知。

- 甲方有权要求乙方按照合同约定的供货时间按时供货。

- 甲方有权要求乙方免费开放硬件设备对应接口，并指定技术人员与甲方进行对接，保证乙方硬件设备顺利对接甲方的停车管理平台。

- 乙方权利和义务

- 乙方应按照甲方项目招商申请书的要求及本合同约定的标准、规范、规模、期限，完成运输、安装、调试以及各项配套服务等相关工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。

- 乙方需提前向甲方提供智能翻板设备安装方案，并严格按照甲方认可的施工方案，并依据相关标准和工艺规范进行施工，以达到甲方的要求。

- 乙方提供的硬件设备及软件系统应符合甲方项目招商申请书的要求及本合同约定的参数及功能。乙方提供硬件设备或软件系统参数与上述要求或约定不符的，甲方有权拒绝验收并要求乙方限时更换设备，因此造成的损失由乙方承担。乙方提供的设备无法达到承诺使用期限的，甲方有权向乙方追究赔偿责任。

- 乙方应保证设备施工、调试等工作的现场安全。施工调试期间所发生各类人员、财物及设备安全事故，由乙方自行负责，并赔偿因此造成的人身、财产损失。

- 保证施工现场清洁，在交工前须清理现场，现场地面无污染、无遗留建筑垃圾，因此产生的费用由乙方承担。

- 合作开始后，乙方需组织专人对甲方设备管理人员进行专项培训。

- 本合同范围的智能翻板设备，应由乙方直接供应，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的智能翻板设备全部或部分分包。

- 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并扣除乙方不超过设备总价款10%的违约金，并要求乙方承担因此给甲方造成的所有损失。

- 违约责任

- 除甲方同意延迟交货或不可抗力原因外，乙方延期交付产品的，每延期一天，乙方应向甲方支付当批次设备金额的千分之三作为违约赔偿金，依此计算，违约赔偿金在当批次结算费用中进行扣除。延期交付超过30天，甲方有权解除本合同，乙方应就此给甲方造成的全部损失进行赔偿并向甲方支付设备总价款10%的违约金。

- 若乙方提供的设备及配套安装施工等服务不符合法律法规规定或合同约定的，甲方有权要求乙方按照合同要求更换设备、系统或返工，因此造成当批次设备延期交付的，每延期一天，乙方应向甲方支付当批次设备金额的千分之三作为违约赔偿金。若更换后仍不符合法律法规规定或合同约定的，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方支付设备总价款10%的违约金，如造成其他损失，应另行支付赔偿金。

- 本合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合合同约定的，即为违约。因违约给另一方造成损失的，应赔偿对方造成的经济损失。违约方还需承担守约方如下损失，包括但不限于中介费、公证费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费等费用。

- 乙方无法在合同规定时间内完成与甲方停车管理平台的对接，视为乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部服务费并向甲方支付设备总价款10%的违约金，如造成其他损失，乙方须另行支付赔偿金。

- 合作期间，设备或系统发生故障，乙方未按照合同约定时间发起响应或未按照合同约定时间到场维修或未按照合同约定时间内修复的，在甲方催告后3天内仍然未恢复使用，每延期一日，需向甲方支付该季度运营提升服务费金额千分之五的违约金。超过30日后仍无法解决的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部服务费并向甲方支付设备总价款10%的违约金，如造成其他损失，乙方须另行支付赔偿金。

- 设备验收后，使用期间发生质量问题，经乙方维修后仍无法正常使用的，甲方有权要求乙方换货直至设备能够正常运营。

- 知识产权

- 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术或资料、信息的知识产权和所有权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，此合同并不赋予任何一方对对方的任何知识产权上的权利，但仅为本合同之目的，权利方在合作期间授予对方相应的使用权，使用方不得用于本合同之外的其他任何用途。

- 双方承诺，本合同项目中任一方使用的任何软件及技术，以及双方实施的任何行为，均不得侵犯对方的知识产权或其他权利，亦不得侵犯任何第三方的知识产权或其他权利。如果因一方的侵权行为给另一方带来任何经济损失的，侵权方承担全部知识产权侵权赔偿责任。

- 甲方承诺，不对乙方在合作项目中提供的任何软件（包括但不限于程序、源代码、技术文档及其他保密资料等）进行反向工程或破解。乙方在提供前已合法取得知识产权的，此等提供均不代表乙方对知识产权的放弃或授权等。

- 不可抗力

- 如因不可抗力事件（如自然灾害、战争、政策变动等）影响本合同的执行时，可相应延长合同履行期限，这一期限应相当于不可抗力事件所影响的时间。可根据情况全部或部分免除受不可抗力受影响方的责任。

- 受不可抗力事件影响方应尽快将所发生的不可抗力事件以书面形式（传真、电报、邮箱等）通知合同另一方，并在5个工作日内将有关部门出具的证明文件寄交或送达合同另一方确认。

- 当不可抗力事件停止或消除后，受该事件影响方应尽快以书面形式（传真、电报、邮箱等）通知合同另一方。如不可抗力事件的影响连续超过30天，双方应通过友好协商解决本合同的继续履行问题。

- 其他

- 本合同适用中华人民共和国相关法律法规，在合同履行中发生纠纷双方应协商解决，协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

- 合同履行期间，如因故不能履行或需要修改，应另行协商后签订补充协议解决，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份；双方加盖公章且法定代表人或授权代表签字（或盖章）后生效，具有同等法律效力。

- （以下无正文）

以下为路内停车运营合作合同（合同编号：                 ）签署页。

| 甲方（公章）：西安曲江智慧停车有限公司 | 乙方（公章）: |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： | 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件一：试用期设备验收确认单

试用期设备验收确认单

| 设备验收范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  | 验收数量 |  |  |  |
| 安装位置明细： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安装位置 |  |  |  |  |  | 安装数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备验收内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  | 验收结果 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 设备支持API或SDK方式对接曲江新区智慧静态交通管理云平台 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 2 | 设备支持支付跳转功能 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 3 | 设备具有稳定的网络通信能力 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 4 | 设备数据接口规范 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 5 | 设备数据传输机制 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 6 | 板体明显位置及停车标线上需设置缴费二维码，一位一码 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 7 | 升板、降板与平台设定收费规则实现联动，能检测车辆占位，超过免费时长自动升板，缴费后自动降板； |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 8 | 设备需实现欠费追缴功能 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 9 | 设备需实现远程操控，可通过管理平台、设备巡查端远程对设备进行紧急升、降挡板，并在设备明显位置设置紧急电话 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 10 | 设备需实现远程监控，可远程监控设备的工作状态、电池电压、信号状况、无线网络情况等基础数据 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 11 | 设备需具有自适应底盘能力，当设备页板升起时，根据车辆底盘高度，自动判断升起位置，接触底盘后自动回降，让页板刚好贴住车辆底盘，既不损坏车辆底盘，又能有效防止车辆越过页板逃跑 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 12 | 设备需具有语音警示功能，设备语音可调整音量大小，同时对于播报内容可实现内容定制 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 13 | 设备需在明显位置装有警示装置，包括但不限于反光条、警示灯等设施 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 14 | 设备安装方式 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 15 | 设备尺寸范围 |  |  |  |  | 标准：长1000mm～1500mm、宽300mm～500mm、高100mm～200mm； |  |
| 16 | 设备通讯方式 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 17 | 设备供电方式 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 18 | 设备电池类型及电池容量 |  |  |  |  | 磷酸铁锂电池，电池容量不低于15AH/12V；铅酸电池，电池容量不低于9AH/12V |  |
| 19 | 设备高精度计时 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 20 | 设备检测测量方式 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 21 | 设备挡板升降速度 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 22 | 设备挡板升起高度 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 23 | 设备挡板材质 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 24 | 设备车辆检测准确率 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 25 | 设备工作温度 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 26 | 设备防水等级 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 27 | 设备承载压力 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 28 | 设备工作年限 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 甲方（盖章）：西安曲江智慧停车有限公司 |  |  | 乙方（盖章）： |  |  |  |  |
| 经办人验收意见： 是否继续开展后续合作： 经办人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  | 项目负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 负责人验收意见： 是否继续开展后续合作： 负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：设备验收确认单

设备验收确认单

| 设备验收范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  | 验收数量 |  |  |  |
| 安装位置明细： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安装位置 |  |  |  |  |  | 安装数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备验收内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  | 验收结果 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 设备支持API或SDK方式对接曲江新区智慧静态交通管理云平台 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 2 | 设备支持支付跳转功能 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 3 | 设备具有稳定的网络通信能力 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 4 | 设备数据接口规范 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 5 | 设备数据传输机制 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 6 | 板体明显位置及停车标线上需设置缴费二维码，一位一码 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 7 | 升板、降板与平台设定收费规则实现联动，能检测车辆占位，超过免费时长自动升板，缴费后自动降板； |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 8 | 设备需实现欠费追缴功能 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 9 | 设备需实现远程操控，可通过管理平台、设备巡查端远程对设备进行紧急升、降挡板，并在设备明显位置设置紧急电话 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 10 | 设备需实现远程监控，可远程监控设备的工作状态、电池电压、信号状况、无线网络情况等基础数据 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 11 | 设备需具有自适应底盘能力，当设备页板升起时，根据车辆底盘高度，自动判断升起位置，接触底盘后自动回降，让页板刚好贴住车辆底盘，既不损坏车辆底盘，又能有效防止车辆越过页板逃跑 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 12 | 设备需具有语音警示功能，设备语音可调整音量大小，同时对于播报内容可实现内容定制 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 13 | 设备需在明显位置装有警示装置，包括但不限于反光条、警示灯等设施 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 14 | 设备安装方式 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 15 | 设备尺寸范围 |  |  |  |  | 标准：长1000mm～1500mm、宽300mm～500mm、高100mm～200mm； |  |
| 16 | 设备通讯方式 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 17 | 设备供电方式 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 18 | 设备电池类型及电池容量 |  |  |  |  | 磷酸铁锂电池，电池容量不低于15AH/12V；铅酸电池，电池容量不低于9AH/12V |  |
| 19 | 设备高精度计时 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 20 | 设备检测测量方式 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 21 | 设备挡板升降速度 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 22 | 设备挡板升起高度 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 23 | 设备挡板材质 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 24 | 设备车辆检测准确率 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 25 | 设备工作温度 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 26 | 设备防水等级 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 27 | 设备承载压力 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 28 | 设备工作年限 |  | 合格不合格 |  |  |  |  |
| 29 | ... |  | ... |  |  | ... |  |
| 30 | ... |  | ... |  |  | ... |  |
| 31 | ... |  | ... |  |  | ... |  |
| 甲方（盖章）：西安曲江智慧停车有限公司 |  |  | 乙方（盖章）： |  |  |  |  |
| 经办人验收意见： 经办人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  | 项目负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 负责人验收意见： 负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件三：季度结算单

季度结算单

合同编号：

结算周期：   年   季度（    年  月  日至    年  月  日）

| 设备总价款 （元） |  | 期初累计已支付运营提升服务费金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 当期停车费应收金额（元） |  | 当期停车费实收金额（元） |  |
| 收费率基准点 | 65% | 收费率基准金额（元） |  |
| 运营提升服务费金额（元） | 小写： 大写： |  |  |
| 期末累计已支付运营提升服务费金额（元） |  | 剩余设备款项（元） |  |
| 其他说明： |  |  |  |
| 甲方（盖章）：西安曲江智慧停车有限公司 经办人： 负责人： |  | 乙方（盖章）： 负责人： |  |

备注：确认单壹式贰份，双方签字盖章后生效。

附件1：结算数据明细